**ГРАФИК \***

**проведения работ (очистка дорог) по зимнему содержанию дорог в п. Сингапай (муниципальный контракт от 01.02.2023 года № 27)**

**на февраль 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка дороги | Ед.изм. кв.м. | **Дни месяца** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | |
| п. Сингапай, ул. Березовая | 391,41 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Круг Б-3 | 5042,3 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Круг Б-4 | 3413,84 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Круг Г-2 | 5488,94 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | |
| п. Сингапай, ул. Энергетиков | 4346,23 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Садовая | 1196,17 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, проспект Молодежный | 4355,58 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | |
| Подъезд к п. Сингапай | 5749,25 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | |
| п. Сингапай, переулок Лесной | 732,1 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Сосновая | 528,4 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, переулок Березовый | 693,6 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Кедровая | 4559,4 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, проспект Мечтателей | 6073,1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Круг В-1 | 7055,3 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | |
| п. Сингапай, переулок Восточный | 804,8 |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Лесная | 905,1 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Еловая | 753,0 |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | |
| п. Сингапай, ул. Круг В-1  (участок 2) | 4414,8 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | |
| **ВСЕГО:** | **56503,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**График\* составлен по условиям заключенного контракта**

**\*Проведение работ по зимнему содержанию (очистка дорог и тротуаров от снега, обработка противогололедными средствами) зависят от погодных условий**

**Бородина Валентина Юрьевна, директор МКУ "Управление АХО". Телефон: 8 (3463) 293-013, 89227670317**